****

 ประกาศเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ 2563

 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

 บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลายได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลายประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 ต่อนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลายและนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลายได้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายแล้ว ดังนั้น เทศบาลตำบลคำป่าหลายจึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำป่าหลายให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63

 ร้อยตำรวจตรี

 (ชัยยุทธ ไมล์วิสัย)

 นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย

**รายงานผล**

**การติดตามและประเมินผล**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)**

**เทศบาลตำบลคำป่าหลาย**

**อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร**



**กองวิชาการและแผนงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**คำนำ**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์องกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนและรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย เสนอต่อสภาเทศบาลตำบล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย(e-plan) เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

 **คณะกรรมการติดตามและประเมินผล**

**แผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย**

 **ส่วนที่ 1 บทนำ**

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนา ท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย จึงเป็นการติดตามผลที่ไห้ความสำคัญ ดังนี้

 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลายหรือกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือดทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

 3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ผู้บริหารระดับหัวหน้า สำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลคำป่าหลาย

 **บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาพัฒนาในปีต่อๆไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบในการดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการในการขยายโครงการต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคและตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน

 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้

 1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

 3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

 4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

 5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุนทุกระดับของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลคำป่าหลายและชุมชนทั้ง 17 ชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

 6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ 2563

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลายเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 4) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

 **(1) การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

 1) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย คัดเลือก จำนวน 3 คน

 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลายคัดเลือก จำนวน 2 คน

 4) หัวหน้าส่วนราชการที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คัดเลือก จำนวน 2 คน

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

 1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

 2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธการและห้วงเวลาที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลายได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมนผลแผนนำพัฒนาของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI)

ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตและนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลคำป่าหลาย

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆอาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลคำป่าหลายในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำป่าหลายต่อนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำป่าหลายหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปผลและจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจสรุปโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย

**3. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำป่าหลายมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลายเพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลายเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลคำป่าหลายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

เสนอ

รายงานผล

สยป

 ธันวาคม

เสนอ

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน

ในตำบลคำป่าหลายทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง

ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยนกว่าสามสิบวัน

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธากรที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) สังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ร่วมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองเพื่อใช้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

 **1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลายกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

 1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่ผ่านมาทุกครั้ง

 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายภายในระยะเวลาที่กำหนด

 1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

 1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลคำป่าหลายมาปฏิบัติงาน

 1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงานโครงการต่างๆจะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

 1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลายซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

 1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

 กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลคำป่าหลายในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

 **2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย กำหนด ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

 2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆที่สำคัญ 3 ประการ คือ

 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

 2) เครื่องมือ

 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

 2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น

 2) การประเมิน (survey) การรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาลตำบลคำป่าหลายเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

 **3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลายกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

 3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurement) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆการประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

 3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง (structure interview) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

 3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลายใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย มีการบันทึกการสังเกตและกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

 3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลคำป่าหลาย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลายจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

 3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตปรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

 การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการรองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆเกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

 4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กร ต่างๆ

 5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ผ่าย ต่างๆของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆสำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในเทศบาลตำบลคำป่าหลาย แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆมีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลคำป่าหลายเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตางตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น**

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลคำป่าหลายที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลคำป่าหลายซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร แผนชุมชนตำบลคำป่าหลาย

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

2. แนวทางการส่งเสริมปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม

2. แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขป้องกันและระงับโรคติดต่อ

๓. แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๔. แนวทางการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตลอดจนช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

2. แนวทางการส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับ

3. แนวทางส่งเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ

๔. แนวทางการส่งเสริมด้านศาสนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1. การปรับปรุง/บำรุงรักษาและก่อสร้างถนน งานอาคาร สะพาน ทางน้ำ รางระบายน้ำ ทางเท้า ไฟฟ้า ประปาและพัฒนาระบบจราจร

2. การสร้าง/ปรับปรุง-บำรุงรักษา ฝายน้ำล้น งานขุดลอกสระน้ำสาธารณะ ลำห้วย ขุดสระน้ำ บาดาล แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตำบล

2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2.แนวทางการบำบัดและกำจัดขยะ

**วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย**

 **“*เศรษฐกิจดี มีการคมนาคมสะดวก การศึกษาเด่น ชุมชนเข้มแข็ง”***

**พันธกิจการพัฒนา**

 พันธกิจที่ 1การส่งเสริมการสนับสนุนด้านการเกษตรและปัจจัยการผลิต

 พันธกิจที่ 2การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล

 พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการศึกษาและจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นและประชาชนทั่วไป

 พันธกิจที่ 4การพัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๕ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

**จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

(1) เกษตรกรมีปัจจัยส่งเสริมการผลิตมากขึ้นและเพียงพอ

(2) ราษฎรมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ

 (3) ราษฎรมีความรู้และเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

(4) ราษฎรมีความสะดวกสบายด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(5) ราษฎรและชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้

|  |  |
| --- | --- |
| http://e-plan.dla.go.th/images/garuda.jpgประกาศ เทศบาลตำบลคำป่าหลายเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำป่าหลาย จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ดังนี้ |  |
| **ก. วิสัยทัศน์** ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย    "เศรษฐกิจดี มีการคมนาคมสะดวก การศึกษาเด่น ชุมชนเข้มแข็ง" |  |
| **ข. พันธกิจ** ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย    1. พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน    2. พัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลกสู่สังคมฐานความรู้    3. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม    4. สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |
| **ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของเทศบาลตำบลคำป่าหลายได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้    การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน    การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ    การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น    การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน    ด้านการเมืองการบริหาร    ยุทธสาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |  |
| **ง. การวางแผน**     เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปีต่อไป    เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | **2562** | **2563** | **2564** | **2565** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน | 13 | 140,000.00 | 12 | 385,000.00 | 22 | 1,273,600.00 | 20 | 840,000.00 | 20 | 725,000.00 |
| การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 22 | 15,926,000.00 | 31 | 17,780,400.00 | 48 | 21,747,400.00 | 44 | 23,330,000.00 | 38 | 22,140,000.00 |
| การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 9 | 15,617,600.00 | 6 | 14,516,800.00 | 38 | 68,291,800.00 | 40 | 68,685,600.00 | 34 | 66,581,800.00 |
| การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | 37 | 13,328,500.00 | 77 | 88,736,200.00 | 66 | 97,026,400.00 | 72 | 104,495,900.00 | 30 | 1,077,579,000.00 |
| ด้านการเมืองการบริหาร | 13 | 3,470,000.00 | 24 | 3,875,000.00 | 28 | 4,815,000.00 | 34 | 8,312,000.00 | 32 | 8,210,000.00 |
| ยุทธสาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 3 | 470,000.00 | 8 | 800,000.00 | 9 | 7,785,000.00 | 12 | 18,290,000.00 | 12 | 18,290,000.00 |
| **รวม** | **97** | **48,952,100.00** | **158** | **126,093,400.00** | **211** | **200,939,200.00** | **222** | **223,953,500.00** | **166** | **1,193,525,800.00** |

 |  |
|       **จ. การจัดทำงบประมาณ** ผู้บริหารเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 76 โครงการ งบประมาณ 35,703,400 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** |
| 1. การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน | 2 | 40,000.00 |
| 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 24 | 18,304,944.00 |
| 3. การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10 | 13,017,500.00 |
| 4. การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | 19 | 2,247,500.00 |
| 5. ด้านการเมืองการบริหาร | 16 | 812,056.00 |
| 6. ยุทธสาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 5 | 1,281,400.00 |
| **รวม** | **76** | **35,703,400.00** |

 |  |
|      รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1. | ยุทธสาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | โครงการปลูกป่า | 5,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสร้างจิตสำนึกรักป่าอันเป็นต้นกำเนิด่ของแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ | ต้นไม้ ป่าไม้ในเขตพื้นที่ตำบลคำป่าหลาย |
| 2. | ยุทธสาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย | 80,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและ คุณภาพชีวิตของประชาขน | เขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย |
| 3. | ยุทธสาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | โครงการส่งเสริมสุขอนามัยตลาด น่าซื้อและปลอดภัย | 0.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อรักษาความสะอาดตลาดน่าซื้อและปลอดภัย | ตลาดในชุมชน |
| 4. | ยุทธสาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภคตามเกณฑ์สุขอนามัย | 0.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภคตามเกณฑ์สุขอนามัย | น้ำอุปโภคบริโภค |
| 5. | ยุทธสาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | ค่าบริการในการทิ้งขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร | 1,196,400.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการในการทิ้งขยะของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ที่ไปทิ้งกับ เทศบาลเมืองมุกดาหาร | ปริมาณขยะที่นำไปทิ้งในแต่ละวัน |
| 6. | การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน | โครงการจัดอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษในการจัดทำแปลงตัวอย่างสาธิตการปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษในแปลงนาของเกษตรกร | 20,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาปลูกข้าวอินทรย์ปลอดสารพิษ | ประชาชนตำบลคำป่าหลาย |
| 7. | การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน | โครงการอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฏีใหม่ตามศาสตร์พระราชาเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนเกษตรกรพึ่งตนเองได้ก้าวสู่เกษตรกรไทย 4.0 | 20,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้เกษตรกรทำเกษตรทฤษฏีใหม่ตามศาสตร์พระราชาเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ | ประชาชนตำบลคำป่าหลาย |
| 8. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 150,000.00 | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง | ผู้ติดเชื้อเอดส์ ตำบลคำป่าหลาย |
| 9. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 4,176,000.00 | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | เพื่อให้ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง | ผู้พิการ ตำบลคำป่าหลาย |
| 10. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 11,500,000.00 | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง | ผู้สูงอายุ ตำบลคำป่าหลาย |
| 11. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | สนับสนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น | 250,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | ประชาชน ตำบลคำป่าหลาย |
| 12. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุง ซ่อมแซม สร้างบ้านที่อยู่อาศัยของ ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย | 66,000.00 | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | บ้าน ที่อยู่อาศัย ในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย |
| 13. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ | 20,000.00 | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนทั่วไป เยาวชน สตรี ผู้ว่างงาน ฯลฯ | ประชาชนทั่วไป เยาวชน สตรี ผู้ว่างงาน |
| 14. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการชมรมผู้สูงอายุ | 150,000.00 | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตตำบลคำป่าหลาย มีการทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างเสริม สุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในเขต ตำบลคำป่าหลาย |
| 15. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 20,000.00 | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย |
| 16. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน | 30,000.00 | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน | ประชาชนตำบลคำป่าหลาย |
| 17. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ | 150,000.00 | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ตลอดชีวิต | ผู้สูงอายุตำบลคำป่าหลาย |
| 18. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก | 340,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขทุกหมู่บ้านในตำบลคำป่าหลาย | อุดหนุนตามโครงการสาธารณสุขหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน |
| 19. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | - เพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกในบ้านของตนเองอย่างต่อเนื่อง | -จัดกิจกรรมรณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามแผนงานโครงการ -จัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาเคมี เพื่อใช้ในการฉีดพ่น |
| 20. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการป้องกันยาเสพติด | 5,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด | ประชาชนตำบลคำป่าหลาย |
| 21. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์ | 5,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย |
| 22. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการวัยเรียน วัยใส ห่างไกลเอดส์ | 5,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงมึความรู้และทักษะในการป้องกันโรคเอดส์ | เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย |
| 23. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,100,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจ่ายให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม คำสั่งของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย | อปพร. |
| 24. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ | 60,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชนในเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ | บริเวณพื้นที่จุดตรวจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำป่าหลาย |
| 25. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการฝึกอบรมป้องกันและควบคุมไฟป่า | 1,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่าและป้องกันอย่างทันท่วงที | จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมป้องกันและควบคุมไฟป่า |
| 26. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า | 1,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า | การควบคุมไฟป่า |
| 27. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 69,944.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดซื้อน้ำยาวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า | สัตว์เลี้ยงและคน ในเขตเทศบาล ตำบลคำป่าหลาย |
| 28. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 130,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ | อบรมชุมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลอย่างน้อย 50 คน |
| 29. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง | 26,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการดำเนินการจัดทำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง | บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน กำนันและผู้ใหญ่่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ อสม. กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจเพื่อสร้างวิทยากรหรือทีม ก. |
| 30. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | ข้อมูลสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนม |
| 31. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน | 0.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ประชาชนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนและอาหารเสริมไอโอดีนทุกหลังคาเรือน | ประชาชน |
| 32. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | เจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 6 บริเวณวัด | 106,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนเกี่ยวกับน้ำ | ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ท่อ PVC ชั้น 13.50 ขนาด 6 นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5-42.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล |
| 33. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม. 8 บริเวณบ้านนายเอนก วิเศษโวหาร | 330,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนเกี่ยวกับระบบน้ำประปา | ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดกว้าง 3.00 ม.พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล |
| 34. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 รอบหนองสิม | 418,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนที่มีมาตรฐาน สำหรับใช้ในการเดินทางสะดวกมากขึ้น | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 280 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา) |
| 35. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 (สายรอบหมู่บ้าน) | 0.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนที่มีมาตรฐาน สำหรับใช้ในการเดินทางสะดวกมากขึ้น | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบหมู่บ้าน) หมู่ 5 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคำป่าหลาย) |
| 36. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 (สายทางเข้าวัดคำน้ำบุ้น) | 0.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนที่มีมาตรฐาน สำหรับใช้ในการเดินทางสะดวกมากขึ้น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านสามขา (สายทางเข้าวัดคำน้ำบุ้น) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา) |
| 37. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างอาคารฌาปณ สถานหรือเมรุ ม.16 | 0.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนใช้ในทางศาสนา | ก่อสร้างอาคารฌาปณสถาน ม.16 4.00x8.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ |
| 38. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่17 ข้างบ้านนางทองพรรณ | 178,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้มีรางระบายน้ำที่มีมาตรฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.40 เมตร ยาว 71 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร |
| 39. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน 1 บริเวณที่ดินนาย ทองวัน สุพร | 227,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนเกี่ยวกับระบบน้ำประปา | ย้ายหอถังประปา หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง3.00เมตร สูง10.00เมตร พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล |
| 40. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน ม.2 บ้านนาง เตือนใจ คำลือไชย | 0.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนเกี่ยวกับระบบน้ำประปา | ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดกว้าง 3.00ม.ยาว3.00ม. สูง10.00เมตร พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล |
| 41. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน ม.3 บ้านนาย สำรอง คำมุงคุณ | 0.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนเกี่ยวกับระบบน้ำประปา | ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดกว้าง 3.00ม.ยาว3.00ม. สูง10.00เมตร พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล |
| 42. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน ม.9 บ้านนาง บัญชา บุญเสริม | 0.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนเกี่ยวกับระบบน้ำประปา | ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดกว้าง 3.00ม.ยาว3.00ม. สูง10.00เมตร พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล |
| 43. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน ม.10 บ้านนาย อุทัย คำลือไชย | 325,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนเกี่ยวกับระบบน้ำประปา | ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดกว้าง 3.00ม.ยาว3.00ม. สูง10.00เมตร พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล |
| 44. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการย้ายหอถังประปา หมู่บ้าน 12 บริเวณที่ดิน นางรุ่งลาวรรณ บุญวาล | 104,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนเกี่ยวกับระบบน้ำประปา | ย้ายหอถังประปา หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง3.00เมตร สูง10.00เมตร พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล |
| 45. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ 15 ข้างรีสอร์ทอาเซิน | 0.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้มีรางระบายน้ำที่มีมาตรฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.40 เมตร ยาว 195 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร |
| 46. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ 13 คุ้มเทพสุริยา | 491,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้มีรางระบายน้ำที่มีมาตรฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.40 เมตร ยาว 195 เมตร ลึก 0.50 เมตร |
| 47. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 11 บริเวณสวนนาย เหมือนดาว | 0.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนไดมีถนนดินลูกรังใช้ในการเดินทาง | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ลงดินถมหนาเฉลี่ย 0.40 ม. ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ยาว 660 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร |
| 48. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด 2 ช่องทาง หมู่ที่ 4 (อ่างเก็บน้ำห้วยชะเงิบ) | 0.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อใช้ในการระบายน้ำให้สะดวกยิ่งขึ้น | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด 2ทาง ขนาด1.50x1.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ |
| 49. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายแนวเขตไฟฟ้าภายในตำบลคำป่าหลาย | 68,500.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อขยายเขตการบริการด้านไฟฟ้าในตำบลคำป่าหลาย | เพื่อขยายไฟฟ้าแรงต่ำภายในตำบลคำป่าหลาย ทั้ง 17 หมู่บ้าน |
| 50. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการเสริมผิวแอสฟัสติกส์คอนกรีต (ลานคสล. เดิมหน้าสำนักงานเทศบาล) | 0.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น | เสริมผิวแอสฟัสติกส์คอนกรีต (ลานคสล.เดิมหน้า เทศบาลตำบลคำป่าหลาย)กว้าง 30เมตร ยาว40 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ประมาณราคาของเทศบาลฯ |
| 51. | ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการวันเทศบาล | 2,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้พนักงานเทศบาลมีจิตสำนึกถึงวันเทศบาลที่มีการก่อตั้งขึ้นครั้งแรก | ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล |
| 52. | ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | 200,000.00 | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง | เพื่อให้ทราบขอบเขตการปกครองและทำเลที่ตั้งทรัพย์สินทำการประเมินภาษีที่ถูกต้องและเป็นธรรมไม่เกิดการค้างชำระภาษีและเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นธรรมในการบริการรับชำระภาษี | ข้อมูลที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็น นส 3 โฉนด จากสำนักงานที่ดินจังหวัด |
| 53. | ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการจัดกิจกรรมท้องถิ่นไทย | 2,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมและมีความสามัคคีในการร่วมกิจกรรม | ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล |
| 54. | ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น | 5,000.00 | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง | เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนถูกต้องตามเป้าหมายและอำนวยความสะดวกให้แกประชาชนผู้เสียภาษี | ประชาชนผู้ทีอยู่ในข่ายต้องสเียภาษีและมีทรัพย์สินอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย |
| 55. | ด้านการเมืองการบริหาร | ค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างเหมาบริการต่างๆของสำนักงานเทศบาลตำบลคำป่าหลาย | 498,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจ้างเหมาทั่วๆไปของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา |
| 56. | ด้านการเมืองการบริหาร | อบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้ข้าราชการ / พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคำป่าหลายได้พัฒนา ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและด้านการงาน | ข้าราชการ/พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลคำป่าหลาย |
| 57. | ด้านการเมืองการบริหาร | เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก สท. (เลือกตั้งทั่วไป /เลือกตั้งซ่อม) | 26,056.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิก สท. ที่ว่างลงให้ครบตามจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด | จำนวนนายกเทศมนตรี และสมาชิก สท.ที่ว่างลง |
| 58. | ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน | 4,000.00 | ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล | ประชาชนทั้ง 17 หมู่บ้าน |
| 59. | ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการศูนย์ปรองดองเพื่อการปฏิรูประดับตำบลคำป่าหลาย | 5,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) | ประชาชน หมู่ 1-17 ตำบลคำป่าหลาย |
| 60. | ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการ จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน | 10,000.00 | ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนของหมู่บ้านตัวเอง | ทั้ง 17 หมู่บ้าน |
| 61. | ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำมาแก้ปัญหาในการพัฒนาด้านต่างๆ มากขึ้น | ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล |
| 62. | ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 5,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสำนึกและรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | ประชาชนในเขตเทศบาลคำป่าหลาย |
| 63. | ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) | 0.00 | ส่วนแผน,กองแผนและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สำนักนโยบายและแผน | เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและแผนชุมชน | ประชาชน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน อสม. อปพร.และ ทุกภาคส่วนในเขต เทศบาลตำบลคำป่าหลาย |
| 64. | ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยแน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน | 5,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ | ประชาชนในเขตตำบลคำป่าหลาย |
| 65. | ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบรมวงศานุวงค์ทุกพระองค์ เนื่องในงานวัน สำคัญต่างๆของทุกพระองค์ | พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ |
| 66. | ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลายสามารถพึ่งพาตนเองได้ | ประชาขนและเจ้าหน้าที่ในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย |
| 67. | การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 3,012,500.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ครบถ้วน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 แห่ง |
| 68. | การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 70,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อเป็นเวทีให้เด็กได้แสดงความสามารถของเด็กปฐมวัย/เด็กนักเรียนในตำบล | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เด็กนักเรียนตำบลคำป่าหลาย |
| 69. | การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคำป่าหลาย | 4,468,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อให้เด็กนักเรียนในเขตตำบลคำป่าหลาย ได้รับประทานอย่างครบถ้วนทุกคน | เด็กนักเรียนในเขตตำบลคำป่าหลาย |
| 70. | การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคำป่าหลาย | 3,012,500.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อให้เด็กนักเรียนในเขตตำบลคำป่าหลายได้อาหารเสริม(นม) ครบถ้วนตามหลัก โภชนาการ | เด็กนักเรียนในเขตตำบลคำป่าหลาย |
| 71. | การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ | 0.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | - เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางร่างกายและสมองเจริญเติบโต สมวัย - เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำป่าหลาย จำนวน 10 ศูนย์ |
| 72. | การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 2,319,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อดำเนินการจัดสรรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลตำบลคำป่าหลายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสถานศึกษา ในการพัฒนาศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 10 แห่ง เช่น - ค่าหนัง่สือให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 10 แห่ง อายุ 3-5 ปี คนละ 200 บาท/ปี - ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 แห่ง อายุ 3-5 ปี คนละ 300 บาท/ปี - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 10 แห่งอายุ 3-5 ปี คนละ 430 บาท/ปี |
| 73. | การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น | 30,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำป่าหลาย จำนวน 10 ศูนย์ |
| 74. | การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาในตำบล | 30,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนและบุคลทั่วไปให้เห็นความสำคัญ ในการออกกำลังกาย | ประชาชนในตำบลคำป่าหลาย |
| 75. | การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไทยต่างๆ | 45,500.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไทยต่างๆ | ประเพณีไทยต่างๆ |
| 76. | การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น | 30,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก | เด็กเล็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |

 |  |
|  **ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ**      เทศบาลตำบลคำป่าหลาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 33 โครงการ จำนวนเงิน 34,857,844 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 32 โครงการ จำนวนเงิน 32,792,320 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน |  |  |  |  |
| การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 12 | 16,758,129.00 | 12 | 16,758,129.00 |
| การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 7 | 12,221,714.44 | 7 | 12,221,714.44 |
| การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | 8 | 2,157,000.00 | 7 | 2,051,500.00 |
| ด้านการเมืองการบริหาร | 5 | 642,080.00 | 5 | 642,080.00 |
| ยุทธสาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 1 | 1,118,897.00 | 1 | 1,118,897.00 |
| **รวม** | **33** | **32,897,820.44** | **32** | **32,792,320.44** |

     รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 1. | ยุทธสาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,196,400.00 | 1,118,897.00 | 1,118,897.00 | 77,503.00 |
| 2. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 150,000.00 | 131,500.00 | 131,500.00 | 18,500.00 |
| 3. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 4,176,000.00 | 3,603,200.00 | 3,603,200.00 | 572,800.00 |
| 4. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 11,500,000.00 | 11,178,500.00 | 11,178,500.00 | 321,500.00 |
| 5. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 6. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ | 150,000.00 | 114,380.00 | 114,380.00 | 35,620.00 |
| 7. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ | 150,000.00 | 114,380.00 | 114,380.00 | 35,620.00 |
| 8. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 30,000.00 | 24,020.00 | 24,020.00 | 5,980.00 |
| 9. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,100,000.00 | 1,097,000.00 | 1,097,000.00 | 3,000.00 |
| 10. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | 60,000.00 | 30,540.00 | 30,540.00 | 29,460.00 |
| 11. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 69,944.00 | 69,944.00 | 69,944.00 | 0.00 |
| 12. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 130,000.00 | 120,250.00 | 120,250.00 | 9,750.00 |
| 13. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง | 26,000.00 | 24,415.00 | 24,415.00 | 1,585.00 |
| 14. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 (บริเวณพื้นที่วัด) | 106,000.00 | 105,500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 15. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (บริเวณที่ดิน นายเอนกค์) | 330,000.00 | 329,500.00 | 329,500.00 | 500.00 |
| 16. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (รอบหนองสิม) | 418,000.00 | 417,500.00 | 417,500.00 | 500.00 |
| 17. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 17 (ข้างบ้าน นางทองพรรณ) | 178,000.00 | 173,000.00 | 173,000.00 | 5,000.00 |
| 18. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (บริเวณที่ดินนายทองวัน สุพร) | 227,000.00 | 226,500.00 | 226,500.00 | 500.00 |
| 19. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (บริเวณสวนยาง นายอุทัย คำลือไชย) | 325,000.00 | 324,500.00 | 324,500.00 | 500.00 |
| 20. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (ที่ดินนางรุ่งลาวรรณ บุญวาล) | 104,000.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 500.00 |
| 21. | การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13(คุ้มเทพสุริยา) | 491,000.00 | 477,000.00 | 477,000.00 | 14,000.00 |
| 22. | ด้านการเมืองการบริหาร | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแผนที่ภาษี | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 23. | ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น | 5,000.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 1,700.00 |
| 24. | ด้านการเมืองการบริหาร | ค่าจ้างเหมาบริการ | 498,000.00 | 414,400.00 | 414,400.00 | 83,600.00 |
| 25. | ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ | 10,000.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 400.00 |
| 26. | ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,000.00 | 14,780.00 | 14,780.00 | 5,220.00 |
| 27. | การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | ค่าอาหารเสริม (นม) | 3,012,500.00 | 2,854,855.22 | 2,854,855.22 | 157,644.78 |
| 28. | การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก | 70,000.00 | 69,954.00 | 69,954.00 | 46.00 |
| 29. | การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน | 4,468,000.00 | 4,310,480.00 | 4,310,480.00 | 157,520.00 |
| 30. | การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | ค่าอาหารเสริม (นม) | 3,012,500.00 | 2,854,855.22 | 2,854,855.22 | 157,644.78 |
| 31. | การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 2,319,000.00 | 2,084,770.00 | 2,084,770.00 | 234,230.00 |
| 32. | การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาในตำบล | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 33. | การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไทยต่างๆ | 45,500.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 28,700.00 |

 |  |
| **รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563เทศบาลตำบลคำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการทั้งหมด** | **อนุมัติงบประมาณ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน | 22 | 1,273,600.00 | 2 | 40,000.00 |  |  |  |  |
| 2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 48 | 21,747,400.00 | 24 | 18,304,944.00 | 12 | 16,758,129.00 | 12 | 16,758,129.00 |
| 3.การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 38 | 68,291,800.00 | 10 | 13,017,500.00 | 7 | 12,221,714.44 | 7 | 12,221,714.44 |
| 4.การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | 66 | 97,026,400.00 | 19 | 2,247,500.00 | 8 | 2,157,000.00 | 7 | 2,051,500.00 |
| 5.ด้านการเมืองการบริหาร | 28 | 4,815,000.00 | 16 | 812,056.00 | 5 | 642,080.00 | 5 | 642,080.00 |
| 6.ยุทธสาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 9 | 7,785,000.00 | 5 | 1,281,400.00 | 1 | 1,118,897.00 | 1 | 1,118,897.00 |
| **รวม** | **211** | **200,939,200.00** | **76** | **35,703,400.00** | **33** | **32,897,820.44** | **32** | **32,792,320.44** |

 |  |
|                                  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตำบลคำป่าหลายทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน                                                              ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563                                                                                                                                                                                                                                                                            นายกเทศบาลตำบลคำป่าหลาย |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| แบบ ผ.01 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565เทศบาลตำบลคำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **รวม 5 ปี** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** |
| การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      แผนงานการเกษตร | 13 | 140,000.00 | 12 | 385,000.00 | 22 | 1,273,600.00 | 20 | 840,000.00 | 20 | 725,000.00 | 87 | 3,363,600.00 |
| การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      แผนงานงานรักษาความสงบภายใน | 4 | 1,405,000.00 | 4 | 1,405,000.00 | 15 | 3,805,000.00 | 16 | 3,815,000.00 | 13 | 2,995,000.00 | 52 | 13,425,000.00 |
|      แผนงานสาธารณสุข | 5 | 80,000.00 | 11 | 789,000.00 | 9 | 886,000.00 | 8 | 860,000.00 | 7 | 820,000.00 | 40 | 3,435,000.00 |
|      แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 7 | 85,000.00 | 8 | 290,000.00 | 11 | 820,000.00 | 11 | 860,000.00 | 9 | 530,000.00 | 46 | 2,585,000.00 |
|      แผนงานเคหะและชุมชน | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 10,000.00 | 4 | 36,000.00 | 9 | 946,000.00 | 5 | 775,000.00 | 5 | 775,000.00 | 25 | 2,542,000.00 |
|      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|      แผนงานงบกลาง | 4 | 14,346,000.00 | 4 | 15,260,400.00 | 4 | 15,290,400.00 | 4 | 17,020,000.00 | 4 | 17,020,000.00 | 20 | 78,936,800.00 |
| การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      แผนงานการศึกษา | 9 | 15,617,600.00 | 6 | 14,516,800.00 | 31 | 17,941,800.00 | 34 | 18,435,600.00 | 28 | 16,331,800.00 | 108 | 82,843,600.00 |
|      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 50,350,000.00 | 6 | 50,250,000.00 | 6 | 50,250,000.00 | 19 | 150,850,000.00 |
| การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      แผนงานเคหะและชุมชน | 37 | 13,328,500.00 | 77 | 88,736,200.00 | 65 | 47,026,400.00 | 71 | 54,495,900.00 | 29 | 1,027,579,000.00 | 279 | 1,231,166,000.00 |
|      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50,000,000.00 | 1 | 50,000,000.00 | 1 | 50,000,000.00 | 3 | 150,000,000.00 |
|      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ด้านการเมืองการบริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      แผนงานบริหารงานทั่วไป | 13 | 3,470,000.00 | 24 | 3,875,000.00 | 28 | 4,815,000.00 | 34 | 8,312,000.00 | 32 | 8,210,000.00 | 131 | 28,682,000.00 |
|      แผนงานงานรักษาความสงบภายใน | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ยุทธสาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 20,000.00 | 3 | 125,000.00 | 2 | 110,000.00 | 3 | 115,000.00 | 3 | 115,000.00 | 12 | 485,000.00 |
|      แผนงานงานรักษาความสงบภายใน | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|      แผนงานการศึกษา | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|      แผนงานสาธารณสุข | 1 | 50,000.00 | 4 | 275,000.00 | 6 | 7,275,000.00 | 8 | 17,775,000.00 | 8 | 17,775,000.00 | 27 | 43,150,000.00 |
|      แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|      แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 400,000.00 | 1 | 400,000.00 | 1 | 400,000.00 | 1 | 400,000.00 | 1 | 400,000.00 | 5 | 2,000,000.00 |
|      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|      แผนงานการเกษตร | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| **รวมทั้งสิ้น** | 97 | 48,952,100.00 | 158 | 126,093,400.00 | 211 | 200,939,200.00 | 222 | 223,953,500.00 | 166 | 1,193,525,800.00 | 854 | 1,793,464,000.00 |

 |
| ข้อมูล ณ 16/11/2563 |

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน

1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน

1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย

 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน

 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน

 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน

 (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน

 (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน

 (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน

 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน

 (8) แผนงาน 5 คะแนน

 (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

 (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

**2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย**

 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน

 2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน

 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน

 2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน

 2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย

 (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน

 (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน

 (3) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน

 (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน

 (5) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน

 (6) โครงการมีความสอดคล้องกับThailand 4.0 5 คะแนน

 (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน

 (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน

 (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน

 (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน

 (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน

 (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80คะแนน)

**3.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** ประเด็นการพิจารณา

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20

2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15

3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(10)

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(10)

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด(10)

 3.4 วิสัยทัศน์(5)

 3.5 กลยุทธ์(5)

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์(5)

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(5)

 3.8 แผนงาน(5)

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม(5)

 3.10 ผลผลิต/โครงการ(5) รวมคะแนน 100

**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

**1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

**1.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

 โดยใช้แบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

1. แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน(Performance Indicators)
2. แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model)หรือ Scorecard Modelของ Kaplan & Norton
3. แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์(Result Framework Model(RF))
4. แบบเชิงเหตุผล(Logical Model)
5. แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuamet System(PPMS))
6. แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving Method
7. แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม(Participatory Method)
8. แบบการประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation)
9. แบบการประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment Model)
10. แบบประเมินตนเอง(Self- Assessment Model)
11. แบบอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) -(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้

เชิงปริมาณ(Quantity)เชิงคุณภาพ(Quality)ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย(Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่

ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร

วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator:KPIs)

ผลกระทบ(Impact)

**2.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

**2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต** (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)

 ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ(PEST)ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย

 1.สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)

 2.สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ(Economic Environment)

 3.สิ่งแวดล้อมด้านสังคม(Social Environment) และ

 4.สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ(Technology)

สังคม

(Social)

การเมือง

(Political)

 Ry

องค์การ

(Organization)

เศรษฐกิจ

(Economic)

วิทยากร

(Technology)

 พัฒนา เติบโต อยู่รอด

 จากแผนภาพ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่ กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่รอดต่อไป วัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้

1. **การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment)** ที่เปลี่ยนแปลง

หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกเป็น 2 ระดับได้แก่

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่นการเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆเป็นต้น

 ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองระดับชาติ ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกตั้งให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น

 ในอนาคต อำนาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือการรวมอำนาจการปกครอง(Centralization)หรือการกระจายอำนาจการปกครอง(Decentralization)ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานในเทศบาลจึงจำเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆจึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent)อย่างแท้จริง

1. **การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ(Economic Environment)**ที่เปลี่ยนแปลง

 เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทำให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาอื่นๆที่กระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร

 อีกปัญหาหนึ่งของประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะต้องเอาเวลาไปทำงานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแต่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น

 ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์(Paradigm)ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”และ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบริหารงาน อปท.ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้

1. **การปรับตัวเข้าสังคม (Social Environment)** ที่เปลี่ยนแปลง

ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ก็

ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธบางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ(ชุมชนชนบท)บางพื้นที่เป็นสังคมทุติยภูมิ(ชุมชนในเมือง)บางพื้นที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น

 สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกำหนดนโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบแทนสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรในเทศบาลจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้านและไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอสำคัญเพียงแต่ว่าสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร

1. **การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology)** ที่เปลี่ยนแปลง

ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

ประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆการึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯมีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ ก็จะนำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

**2.1 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการการพัฒนา**(รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่ ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)

 เทศบาลตำบลคำป่าหลาย มีสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่าง ดังต่อไปนี้

1. **การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล**

-รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร

-แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศ

-แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.

 **2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล**

 **AEC** หรือ **Asean Economics Community** คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆกลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆกับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)

 Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั่นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว)หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ

 1.การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน

 2.การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

 3.การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน

 4.การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

 จากการที่เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ในยุทธศาสตร์ต่างๆดังนี้

 **1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน**

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ กา**รส่งเสริมอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ**โดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหาร**ยังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ**มีพื้นที่ติดต่อกับแขวงสะหวัน**นะ**เขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรองรับการหลั่งไหลการเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการอื่นใด

 **2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตำบลคำป่าหลายต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้งอาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไม่พ้นโรคติดต่อสำคัญไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARsไข้หวัดนกและโรค

อื่นๆที่มีผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์

 **3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม**

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะการศึกษาภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียน และยังมีศาสนาอาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น เช่น การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้วัฒนธรรม ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีแผนการปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สำคัญ คือการพัฒนามนุษย์การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน**

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เป็นต้น

 **5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติต่างๆซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทำนิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ

 **6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม**

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้นเนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมายอีกทั้ง อาจเกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจจะมีขยะข้ามแดน

|  |
| --- |
| **แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |

**คำชี้แจง :**แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำป่าหลาย

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มี****การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน | 🗸 |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |